ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда

по МО «Сергиевское сельское поселение»

за 2021 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| услуги по планированию гравийных муниципальных дорог | 132,9 | 130,4 | 98,1 |  |
| Оплата уличного освещения дорог | 267,2 | 267,1 | 100 |  |
| услуги по подготовке технического плана сооружения автомобильной дороги по ул.Центральная | 49,0 | 49,0 | 100 |  |
| Услуги по перевозке песчанно-гравийной смеси | 375,8 | 375,8 | 100,0 |  |
| Приобретение инертных материалов ПГС С-80 | 267,2 | 267,2 | 100,0 |  |
| Приобретение электротоваров для текущего ремонта уличного освещения и хозяйственные материалы | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Текущий ремонт уличного освещения | 128,6 | 128,6 | 100 |  |
| услуги по изготовлению межевых планов на земельные участки | 43,7 | 43,7 | 100,0 |  |
| ИТОГО | 1364,3 | 1361,8 | 99,8 |  |

Гл.специалист по финансово-экономическим вопросам                                  Н.В.Фомина