| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 385637, с. Сергиевское, ул. Первомайская, д. 10, тел.9-35-02; amossp@mail.ru |  | Российскэ Федерацие Адыгэ Республик Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие 385637, с. Сергиевскэр, ул. Первомайснэр, 10, тел.9-35-02 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12. 2022г.                                   №  88                                      с.Сергиевское

О внесении изменений в Постановление Главы МО «Сергиевское сельское поселение» № 59 от 29.09.2022г. об актуализации схемы

теплоснабжения муниципального

образования «Сергиевское сельское поселение»

В соответствии с требованиями ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения порядки их разработки и утверждения» в редакции 2020 г в целях улучшения качества услуг теплоснабжения, а также развития центральных систем теплоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий Администрация «Сергиевское сельское поселение», Устава муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Постановление изданное 29 сентября 2022 года № 59 «О проведении актуализации схемы теплоснабжения отменить и принять в новой	 редакции.

2.	Провести актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденной Постановлением Совета Народных Депутатов МО «Сергиевское сельское поселение» № 105 от 30 мая 2014 года. Актуализацию провести в период с 3 декабря 2022 года по 01 февраля 2023 года.

2.	Создать рабочую группу по сбору предложений по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (приложение №1).

3.	Утвердить дорожную карту разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (приложение №2)

4.	Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации «Сергиевское сельское поселение»

5. Опубликовать настоящее постановление в районной муниципальной газете  с коротким содержанием (приложение).

6.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                              В.М.Каленников

Приложение № 1 к постановлению

№ 88  от 03.12.2022г.

Рабочая группа по разработке схемы теплоснабжения, сбора предложений от заинтересованных лиц муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

В соответствии с требованиями и во исполнение Федерального закона от  № 190-ФЗ «Теплоснабжения», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О схемах теплоснабжения» в целях своевременной разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» создать рабочую группу в составе:

- _Куликов А.Б.____________________- Зам.главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

- Купина А.В.______________________________- ведущий	 специалист по работе с населением  муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»:

- _Грунев В.М.___________________________Ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям МО «Сергиевское сельское поселение»;

- _Фоминова Н.В.____________________ Старший специалист по финансово-экономическим вопросам МО «Сергиевское сельское поселение».

Приложение № 2 к постановлению

№ 88 от 03.12.2022г.

дорожная карта разработки и утверждения схемы теплоснабжения

муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

| № пп | Наименование мероприятия | Дата | ответств | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие постановления о начале разработки схемы теплоснабжения и о создании рабочей группы | 3.12.2022 | Глава МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем теплоснабжения муниципального образования | 10.12. 2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
| 3 | Подготовка технического задания по разработке схемы теплоснабжения | 03.12.2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | 15.01.2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Составление акта технического обследования | 18.01.2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Передача проекта акта технического обследования рассмотрение | 18.10. 2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте | 25.01. 2023 | Ведущий специалист-программист администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
|  | Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 28.01.2023г | Глава администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте о времени и месте проведения публичных обсуждений | январь 2023г | Ведущий специалист-программист администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
|  | Принятие решения относительно актуализированной схемы теплоснабжения (утверждение или направление на доработку) | январь 2023г | Глава администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
|  | Подготовка соответствующих проектов решения | январь 2023г. | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте | январь 2023г | Ведущий специалист-программист администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |
|  |  |  | Ведущий специалист-экономист администрации МО «Сергиевское сельское поселение» |  |