| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  | Российскэ Федерацие Адыгэ Республик Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2013 г.				№ 58				с. Сергиевское

Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по работе с населением Грунева В. М.;

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                           		                 В.Н. Шульцев

Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»

от 02.07.2013 г. № 58

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» | 08.07.13-01.08.13 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 25.07.13 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 02.08.13-05.08.13 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 02.08.13-16.08.13 |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 19.08.13-03.09.13 |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 04.09.13 |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 04.09.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.09.13-27.09.13 |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 27.09.13-28.10.13 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 28.10.13 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 28.10.13 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 28.10.13 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 28.10.13 |  |